# Администрация города Волгодонска

# ПРОТОКОЛ

27.03.2014			                                                                                    № 2

г.Волгодонск

заседания инвестиционного

Совета города Волгодонска

Заместитель председателя – Столяр И.В.

Секретарь – Сон Ю.В.

Присутствовали: 18 человек (список прилагается).

# ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации инвестиционного проекта ООО «ДонБиоТех».

Докладчик - Кудряшов В.В., генеральный директор ООО «ДонБиоТех».

1.СЛУШАЛИ:

Кудряшова В.В., генерального директора ООО «ДонБиоТех».

В 2013 году ООО «Дон БиоТех» для реализации инвестиционного проекта были дополнительно приобретены четыре земельных участка – участки под железнодорожными путями №67 и №69 (площадью 6945 и 1294 м2 соответственно) и участки №5 и №6 (площадью 776 и 21151 м2 соответственно). Первые два участка оформлены в собственность в августе 2013 года, вторые два – в октябре 2013 года. Получены все необходимые тех. условия.

В ноябре 2013 года получено положительное заключение экспертизы проектной документации и разрешение на строительство от Комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска. В конце 2013 года ООО «ДонБиоТех» начаты работы по строительству завода.

В декабре 2012 года ООО «ДонБиоТех» была подана заявка в ОАО «Россельхозбанк» на получение кредита. 29.08.2013 на заседании правления ОАО «Россельхозбанк» был одобрен кредитный лимит в 167 млн. евро, а также условия кредитования (собственные средства ООО «ДонБиоТех» - 15%, заемные средства – 85%). Подписание договора с ОАО «Россельхозбанк» планируется во II квартале 2014 года.

В 2013 году ООО «ДонБиоТех» на реализацию инвестиционного проекта направлено 650,5 млн. рублей. В связи с тем, что разрешение на строительство было получено только в конце 2013 года – планируемые объемы инвестиций ООО «ДонБиоТех» в 2013 году не освоены. В 2014 году планируется освоить более 5,5 млрд. рублей.

ВЫСТУПИЛИ:

Столяр И.В., заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам.

В связи с невыполнением планируемого объема инвестиций ООО «ДонБиоТех» в 2013 году удалось ли достигнуть прогнозных значений объемов инвестиций крупных и средних предприятий города Волгодонска по итогам прошедшего года?

Сон Ю.В., начальник отдела экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска.

За 2013 год крупными и средними предприятиями города Волгодонска освоено 27 186,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что на 3,4% меньше объема инвестиций, освоенных в соответствующем периоде прошлого года в действующих ценах. Основными инвесторами в экономику города по-прежнему выступают крупные и средние предприятия, занимающиеся производством, передачей и распределением электроэнергии, газа, пара и горячей воды, объем инвестиций которых составил 93,6 % в общем объеме инвестиций в основной капитал по городу. По сравнению с 2012 годом инвестиции по этому виду деятельности в отчетном году уменьшились на 3,0%. Наибольший удельный вес в объеме инвестиций по виду экономической деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» занимают инвестиции на строительство 3 и 4 энергоблоков Ростовской атомной станции.

Крупными и средними предприятиями и организациями города без учета вида деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» за 2013 год освоено 1 811,7 млн. рублей, что на 9,9% меньше объема инвестиций, освоенных в соответствующем периоде 2012 года (2 010,9 млн. рублей) по сопоставимому кругу предприятий.

Исполнение прогноза по объему инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям города Волгодонска за 2013 год составляет 103,4% от оценки 2013 года (26 290,29 млн. рублей) (прогноз, уточненный в 2013 году).

После обсуждений

# РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать ООО «ДонБиоТех» принять исчерпывающие меры по исполнению планируемых объемов инвестиций в 2014 году.

2. Отделу экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска (Сон Ю.В.) в 2014 году осуществлять мониторинг инвестиционной деятельности крупных и средних предприятий города Волгодонска.

Срок – ежеквартально до 28 числа второго за отчетным

кварталом месяца.

Заместитель председателя	                                                    	И.В. Столяр

Секретарь 										Ю.В. Сон

Приложение к протоколу

от 27.03.2014 № 2

Список участников заседания 
инвестиционного Совета города Волгодонска

| Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- |
| Члены Совета: |
| Столяр И.В. | заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам, заместитель председателя Совета |
| Сон Ю.В. | Начальник отдела экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска, секретарь Совета |
| Аносян А.С. | начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах |
| Голохвастов М.А. | генеральный директор ОАО «Волгодонскмежрегионгаз» |
| Бородин А. В. | депутат Волгодонской городской Думы |
| Ерохин Е. В. | председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска |
| Забазнов Ю.С. | главный архитектор города Волгодонска - председатель Комитета по градостроительству и архитектуре |
| Ищенко Н. П. | президент Ассоциации строительных организаций города Волгодонска |
| Катеринич Т. А. | депутат Волгодонской городской Думы |
| Кирносов Е. А. | начальник отдела Государственного пожарного надзора по г.Волгодонску ГУ МЧС России по РО |
| Провоторов В. А. | директор МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» |
| Плыгунов Н. А. | заместитель главы Администрации города Волгодонска по градостроительству и архитектуре |
| Ромашов А. А. | директор МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» |
| Ситникова Н.Г. | начальник дополнительного офиса в городе Волгодонске филиала ОАО «Банк ВТБ» в городе Ростове-на-Дону |
| Фирсов А. В. | депутат Волгодонской городской Думы |
| Шаповалов В. В. | председатель НП «Союз работников торговли, общественного питания и сферы услуг» |
| Шерстюк С. Л. | депутат Волгодонской городской Думы |
| Приглашенные: |
| Кудряшов В.В. | генеральный директор ООО «ДонБиоТех» |