## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________										    №_____

г.Волгодонск

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2018 год  (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству  Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации

города Волгодонска   	                         	           	              В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации

города Волгодонска по строительству

Приложение к постановлению 			                                                                  Администрации города Волгодонска

от  «______»  201 __   № _____

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
города Волгодонска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные

результаты, достигнутые за 2018 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Волгодонска, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

региональному оператору – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) предоставлен имущественный взнос города Волгодонска на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов , оплачены взносы на капитальный ремонт начисленные за помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск»;

по вопросам в сфере управления многоквартирными домами размещены информационные материалы в газете «Волгодонская правда»;

проведен текущий ремонт 6-ти комнатной квартиры № 20 по ул. М. Кошевого, д.27;

проведен городской конкурс «Лучший двор многоквартирных домов 2018 года» победителям вручено три подарочных сертификата;

установлено 120 малых архитектурных форм, 14 спортивных тренажёров, отремонтировано 3308,2 м2 внутриквартальных проездов и тротуаров;

выполнены работы по установке насосных станций в количестве 7 единиц;

произведена замена 5 лифтов, отработавших нормативный срок службы, а также выполнен капитальный ремонт 35 лифтов;

реконструированы 2 объекта водопроводно-канализационного хозяйства (далее – ВКХ),

приобретены материалы для проведения капитального ремонта магистрального хозпитьевого водопровода М-34 по пр. Мира, протяженностью 1000 м.  и напорного коллектора К-25 от Ростовского шоссе до ул. Химиков;

повышена эксплуатационная надежность жилого дома №163 по ул. Степной, г. Волгодонска;

начаты работы по повышению эксплуатационной надежности жилого дома №118 по ул. Морская, г. Волгодонска, Ростовской области.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде обеспечено стабильное функционирование системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Волгодонска, повышена удовлетворенность населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Раздел 2. Результаты

реализации основных мероприятий

подпрограмм  муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Указанные результаты 2018 года достигнуты путём реализации ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В 2018 году подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» (далее – подпрограмма 1) состояла из восьми основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме и семь из в установленные сроки.

По основному мероприятию 1.6 «Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами», нарушен фактический срок окончания 30.06.2018 года с целью торжественного вручения призов и дипломов победителям конкурса «Лучший двор многоквартиного дома – 2018», на собрании, приуроченном к 68-ой годовщине со дня основания города Волгодонска 24.07.2018 года.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании восьми контрольных событий,  которые исполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ростовской области» (далее – подпрограмма 2) состояла из пяти основных мероприятий, из которых четыре выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Основное мероприятие 2.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» не исполнено в полном объеме в связи с тем, что при разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения вдоль Ростовского шоссе» (мероприятие 2.1.1) возникла необходимость выполнения дополнительных  работ, не учтенных в заключенном договоре на разработку проектно-сметной документации. Заключено дополнительное соглашение от 20.12.2018 № 1 о продлении сроков выполнения работ до 30.04.2019 года.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании пяти контрольных событий, четыре из которых исполнены в установленные сроки и в полном объеме. Фактическое значение контрольного события «Выделение субсидий» (плановое значение - 4 получателя субсидий, фактическое значение - 27 получателей субсидий) превышает плановое значение по причине выполнения работ большим количеством получателей субсидий.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы», в которой предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, направленного на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Основное мероприятие выполненной в полном объеме и установленные сроки.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании одного контрольного события, которое исполнено в установленные сроки и в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2018 год.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы:

наличие кредиторской задолженности, образовавшейся из-за ограничения санкционирования оплаты денежных обязательств в результате неисполнения доходной части бюджета в декабре 2018 года.

внесение изменений в условия муниципального  контракта в части увеличения стоимости контракта и продлении сроков выполнения работ до 30.04.2019.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной  программы

Общий объем запланированных в 2018 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 313 468,6 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

федерального бюджета -    76 562,5 тыс. рублей:

областного бюджета -       132 680,1 тыс. рублей;

местного бюджета  -         103 002,4 тыс. рублей:

внебюджетные источники - 1 223,6 тыс. рублей.

Исполнение по муниципальной программе за счет бюджетных средств составила 296 516,9 тыс. рублей, или 95,0 процента, за счет внебюджетных источников - 1 223,6 тыс. рублей, или 100 процентов.

В рамках реализации муниципальной программы за 2018 год не освоено 15 728,1 тыс. рублей, в том числе:

668,2 тыс. рублей - кредиторская задолженность по муниципальным контрактам;

2 241,9 тыс. рублей - экономия средств, в связи с переносом сроков выполнения работ по контракту на 2019 год;

961,5 тыс. рублей -  экономия по фактическому финансированию  части расходов на уплату процентов за пользование кредитом;

2 952,8 тыс. рублей - экономия по результатам заключения муниципальных контрактов;

1 411,5 тыс. рублей - неиспользованные остатки бюджетных ассигнований в связи с неисполнением доходной части бюджета;

7 492,2 тыс. рублей - экономия по результатам выполнения работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2018 год.

В течение 2018 года ответственным исполнителем в муниципальную программу внесены изменения семь раз (постановления Администрации города Волгодонска  от 06.03.2018  № 484, от 15.05.2018 № 1140, от 20.06.2018 №1428, от 08.08.2018 №1829, от 27.09.2018 №2212, от 07.12.2018 №2816, от 28.12.2018 №3035).

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 №80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Раздел 5. Сведения

о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм

муниципальной программы за 2018 год

В 2018 году муниципальной программой предусмотрено 14 целевых показателей, 12 из которых достигли плановых значений. Плановые значения не достигнуты по 2 целевым показателям:

Целевой показатель 2. «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» (плановое значение - 49,0 процентов, фактическое значение - 56,3 процентов). Невыполнение планового значения данного целевого показателя объясняется большим износом коммунальной инфраструктуры, недостаточностью бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта системы водоснабжения и водоотведения.

Целевой показатель 2.2. «Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене» (плановое значение - 50,1 процентов, фактическое значение - 64,6 процента). Невыполнение планового значения данного показателя объясняется высоким износом сетей, недостаточностью бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта водопроводных сетей.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2018 год.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя    1.    равна 1,00; эффективность хода реализации целевого показателя    2.     равна 0,87; эффективность хода реализации целевого показателя    1.1.  равна 1,00; эффективность хода реализации целевого показателя    1.2.  равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя    1.4.  равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.6.  равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.7.  равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1.  равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2.  равна 0,78;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3.  равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.41. равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.6.  равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.7.  равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1   равна 1,07.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 0,86 , что соответствует удовлетворительному уровню эффективности  реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

На 2018 год муниципальной программой запланирована реализация 14 основных мероприятий.

В полном объеме выполнены 13 основных мероприятия, степень реализации составила 0,93, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета, составила 0,93.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,95.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 0,98, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,91, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 
в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной  программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной  программы в 2018 году, составила - 15 059,9 тыс. рублей,  в том числе экономия по результатам закупок - 2 952,8  тыс. рублей.

В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Средств внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году привлечено в сумме 1 223,6 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации  муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска				И.В. Орлова

Приложение № 1

к  отчету о реализации муниципальной

программы города  Волгодонска

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения города Волгодонска» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий  ведомственных целевых программ,

а также контрольных событий  муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений | Участник 1 МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Оплачены взносы на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности города Волгодонска |  |
| 3. | Контрольное событие подпрограммы. Оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности города Волгодонска | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | 29.12.2018 | Х | 29.12.2018 | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках областной программы капитального ремонта | Оплачены взносы на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности города Волгодонска |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквар-тирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснаб-жающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | В газете «Волгодонская правда» размещена информация для населения в целях развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий |  |
| 5. | Контрольное событие подпрограммы. Размещение в СМИ информации для населения в целях развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий | Директора МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями Е.Н. Никонова | 29.12.2018 | Х | 29.12.2018 | Принятие собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами | Повышение уровня грамотности населения в сфере жилищного законодательства, которая позволила снизить кол-во обращений граждан в Администрацию |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.3 Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Участник 1 МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Осуществлена услуга по начислению платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений |  |
| 7. | Контрольное событие подпрограммы. Осуществление услуг по начислению платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | 29.12.2018 | Х | 29.12.2018 | Получение платы за пользование жилыми помещениями для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда | Получена плата за пользование жилыми помещениями для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.4. Ремонт муниципальных помещений | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | 29.12.2018 | 24.05.2018 | 29.12.2018 | Улучшение технического состояния муниципальных помещений | Текущий ремонт муниципальных помещений выполнен в полном объеме |  |
| 9. | Мероприятие 1.4.1. Текущий ремонт помещений 6-ти комнатной квартиры №20, расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М. Кошевого, д.27 | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | 31.10.2018 | 24.05.2018 | 31.07.2018 | Улучшение технического состояния муниципальных помещений | Заключено 3 муни-ципальных контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений 6-ти комнатной квартиры №20 по ул. М.Кошевого, д.27 . |  |
| 10. | Контрольное событие подпрограммы. Отремонтированные муниципальные помещения | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела строительного контроля Д.С. Гигаури | 29.12.2018 | Х | 31.07.2018 | Акты приёмки выполненных работ | Акты приемки выполненных работ приняты и оплачены. |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.6.Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснаб-жающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | 30.06.2018 | 09.01.2018 | 24.07.2018 | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | Приобретены и вручены 3 подарочных сертификата на живые растения победителям городского конкурса «Лучший двор многоквартирных домов 2018 года» |  |
| 12. | Контрольное событие подпрограммы. Подведение итогов конкурса, определение победителей | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями Е.Н. Никонова | 30.06.2018 | Х | 30.06.2018 | Протокол заседания конкурсной комиссии , постановление Администрации города Волгодонска | Протокол заседания конкурсной комиссии , постановление Администрации города Волгодонска от 16.04.2018 №832 |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.7 Имущественный взнос Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет средств местного бюджета | Участник 2 МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | 29.12.2018 | 01.11.2018 | 29.12.2018 | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | Выполнены работы по замене лифтового оборудования 5-ти лифтов в многоквартирном доме 40 по ул. М.Кошевого |  |
| 14. | Основное мероприятие 1.9. Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, снижение затрат населения на коммунальные услуги | Предоставлены средства финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целых оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных дома |  |
| 15. | Контрольное событие подпрограммы. Предоставление субсидий | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 29.12.2018 | Х | 29.12.2018 | Количество предоставленных субсидий 2 | Предоставлено 2 субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитом на капитальный ремонт многоквартирных домов |  |
| 16. | Основное мероприятие 1.10. Содержание объектов муниципальной собственности | Ведущий инженер сектора общих вопросов МКУ «ДСиГХ» И.В. Постникова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии | Проведено техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов сетей газоснабжения в количестве 6 единиц, находящихся в муниципальной собственности по адресу : ул.Морская ж/д №33, 35, 37, 39, 41 |  |
| 17. | Контрольное событие подпрограммы. Отремонтированные муниципальные помещения | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | 29.12.2018 | Х | 29.12.2018 | Акты приёмки выполненных работ | Акты приемки выполненных работ представлены и оплачены в установленные сроки |  |
| 18. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализционного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | В результате проведения реконструкции объектов повышено качество и надежность предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению |  |
| 20. | Мероприятие 2.1.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения вдоль Ростовского шоссе» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | Проектно-сметная документация не разработана | В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, не учтенных в заключенном договоре на разработку ПСД, заключено дополнительное соглашение от 20.12.2018 № 1 о продлении сроков выполнения работ до 30.04.2019 года |
| 21. | Мероприятие 2.1.2. «Реконструкция самотечного коллектора К5 от КГ до КНС-6, протяжен-ностью 4285,73м. Литер:3", на участках: от КГ до колодца 8/К5 и от колодца 18/К5 до КНС-6» | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | С целью обеспечения граждан доступными коммунальными услугами завершены работы по реконструкции объекта |  |
| 22. | Мероприятие 2.1.3. «Реконструкция водовода технической воды от водо-забора №2, от водозабора №1 до Т "К". Литер:1.", на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переклю-чения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области» | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | С целью обеспечения граждан доступными коммунальными услугами завершены работы по реконструкции объекта |  |
| 23. | Мероприятие 2.1.4. Приобретение трубы для замены участка магистра-льного водопровода М-34 | Директор МУП «Водоканал» А.В. Нетута | 29.12.2018 | 08.02.2018 | 29.12.2018 | Повышение эксплуатационной надежности сетей хозпитьевого водопровода | Выполнены работы по капитальному ремонту городского магистрального хозпитьевого водопровода М-34 по пр. Мира, протяженностью 1000 м. |  |
| 24. | Мероприятие 2.1.5. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «План мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохрани-лища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Волгодонска» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | 29.12.2018 | 12.04.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | Завершены работы первого этапа предусмотренные муниципальным контрактом |  |
| 25. | Достоверность определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на строительство объектов: «Реконструкция участка сети «Напорный коллектор К-25 от РНС до очистных сооружений протяженностью 14154,29 м. Литер:1. Реконструируемый участок от колодца 47/К25 до колодца 48/К25, диаметр 1000 мм длиной 140,47 м». «Напорный коллектор К-25 от РНС до очистных сооружений протяженностью 13967,7 м. Литер:2. Реконструируемый участок от колодца 132/К25 до колодца 133/К25, диаметр 1000 мм длиной 140,95 м» ; «Реконструкция участка сети «Напорный коллектор К-5 от КНС-6 до очистных сооружений (приемная камера), протяженностью 654,13 м. Литер:5. Реконструируемый участок от УП34 до УП36, диаметр 700 мм длиной 257,32 м». «Напорный коллектор К-5 от КНС до очистных сооружений, протяженностью 716,79 м. Литер:4. Реконструируемый участок от УП33 до УП35, диаметр 700 мм длиной 199,88 м»; «Реконструкция участка сети «Водовод технической воды В-2 (пр.) от точки Т-1 до точки «Б». Литер:1, протяженностью 6803,91 м. Реконструируемый участок от УП10 в направлении УП9, диаметр 700 мм». «Водовод технической воды В-2 (лев) от точки Т-30 до точки «А». Литер:2, протяженностью 6754,52 м. Реконструируемый участок от УП24 в направлении УП23, диаметр 700 мм»; «Реконструкция участка сети «Водовод хозпитьевой воды В26(пр.) от т. «и» до ТВ1/В-34(пр.). Литер 1., протяженностью 2900,14 м. Реконструируемый участок от УП5 до УП8, диаметр 500 мм». «Водовод хозпитьевой воды В26(лев.) от т. «ж» до ТВ2/В-34 (лев.). Литер:2, протяженностью 2938,73м. Реконструируемый участок от УП21 до УП24, диаметр 500 мм»; «Реконструкция участка сети «Водовод технической воды В-33 (прав.), протяженностью 8376,49м. Литер1. Реконструируемый участок от УП17 до УП18» | Участник 1 МКУ «ДС» Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | 29.12.2018 | 19.07.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | Получена достоверность определения сметной стоимости на проектные и изыскательские работы по семи объектам |  |
| 26. | Мероприятие 2.1.7 Приобретение материалов, необходимые для выполнения работ по ремонту участков напорного коллектора К-25 от Ростовского шоссе до ул. Химиков в г. Волгодонске | Участник 3 МУП «Водоканал» Директор А.В. Нетута | 29.12.2018 | 08.11.2018 | 29.12.2018 | Повышение эксплуатационной надежности сетей хозбытовой канализации | Приобретены материалы необходимые для выполнения работ по ремонту участков напорного коллектора К-25 от Ростовского шоссе до ул. Химиков в г. Волгодонске |  |
| 27. | Контрольное событие подпрограммы. Завершение работ по реконструкции объектов | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела строительного контроля Д.С. Гигаури | 29.12.2018 | Х | 29.12.2018 | Акты о приемке завершенных работ | Акты о приемке завершенных работ приняты и оплачены полностью. |  |
| 28. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопас-ное проживание его жителей | Начальник отдела строительного контроля Д.С. Гигаури | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Сокращение числа домов, требующих мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Сокращена численность домов, требующих мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей |  |
| 29. | Мероприятие 2.2.1. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 163 по ул. Степная в г. Волгодон-ске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» Д.С.Гигаури | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Акты приемки выполненных работ | Работы завершены. Акты приемки выполненных работ приняты и оплачены 100% |  |
| 30. | Мероприятие 2.2.2. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 118 по ул. Морская в г. Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Акты приемки выполненных работ | Работы, предусмотренные к выполнению в 2018 году завершены. Акты приемки выполненных работ приняты и оплачены 100% |  |
| 31. | Контрольное событие подпрограммы. Оценка технического состояния жилых домов | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела строительного контроля Д.С. Гигаури | 29.12.2018 | Х | 29.12.2018 | Акт сдачи-приемки выполненных работ | Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан уполномоченной комиссией |  |
| 32. | Основное мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строи-тельным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским коопе-ративам, муниципальным унитарным предприятиям | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Выделение субсидий | В результате выделения субсидий установлено 120 МАФ, спортивных тренажёров 14 ед., отремонтировано 3308,2 м2 внутриквартальных проездов и тротуаров, установлено 7 насосных станций в 7 МКД |  |
| 33. | Контрольное событие подпрограммы. Выделение субсидий | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 29.12.2018 | Х | 29.12.2018 | Количество получателей субсидий 4 | Количество получателей субсидий 27 | В связи с выполнением работ большим количеством получателей субсидий |
| 34. | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капиталь-ного ремонта лифтов, расположенных в много-квартирных домах, отра-ботавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Выполнение капитального ремонта лифтов | Отремонтировано 35 лифтов в 14 многоквартирных домах |  |
| 35. | Контрольное событие подпрограммы. Выполнение капитального ремонта лифтов | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 29.12.2018 | Х | 29.12.2018 | Акты приёмки выполненных работ | Акты приемки выполненных работ представлены и оплачены в установленные сроки |  |
| 36. | Основное мероприятие 2.7. Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» М.А. Ивлева | 29.12.2018 | 13.09.2018 | 29.12.2018 | Снижение задолженности перед поставщиками коммунальных услуг | Оплачена задолженность перед поставщиками коммунальных услуг за помещения находящие в муниципальной собственности города Волгодонска |  |
| 37. | Контрольное событие подпрограммы | МКУ «ДС» | 29.12.2018 | Х | 29.12.2018 | Снижение задолженности перед поставщиками коммунальных услуг | Оплачена задолженность поставщиками коммунальных услуг |  |
| 38. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 39. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Участник 1 МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Реализация полномочий в сфере строительства | Реализованы полномочия в сфере строительства |  |

Управляющий делами  Администрации города Волгодонска				                              	     И.В. Орлова

Приложение № 2

к  отчету о реализации муниципальной

программы города  Волгодонска

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения города Волгодонска» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" | Всего | 313468,6 | 312245,0 | 297740,5 |
|  | Федеральный бюджет | 76562,5 | 76562,5 | 76555,3 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 132680,1 | 132680,1 | 123263,7 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 103002,4 | 103002,4 | 96697,9 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 22661,9 | 22661,9 | 22661,9 |
|  | Внебюджетные источники | 1223,6 | 0,0 | 1223,6 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Всего | 8011,6 | 8011,6 | 6727,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 1701,1 | 1701,1 | 739,5 |
|  | Местный бюджет | 6310,5 | 6310,5 | 5987,7 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений. | Всего | 3529,5 | 3529,5 | 3297,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 3529,5 | 3529,5 | 3297,5 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Всего | 30,0 | 30,0 | 29,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 29,5 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Всего | 250,4 | 250,4 | 220,8 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 250,4 | 250,4 | 220,8 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Ремонт части муниципальных помещений | Всего | 249,5 | 249,5 | 249,4 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 249,5 | 249,5 | 249,4 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами. | Всего | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 Имущественный взнос Некоммерческой организации Ростовскому областному фонду содействие капитальному ремонту на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет местного бюджета | Всего | 2154,4 | 2154,4 | 2105,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 2154,4 | 2154,4 | 2105,7 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | Всего | 1701,1 | 1701,1 | 739,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 1701,1 | 1701,1 | 739,5 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. Содержание объектов муниципальной собственности | Всего | 69,1 | 69,1 | 57,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 69,1 | 69,1 | 57,2 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» | Всего | 291993,6 | 290770,0 | 277686,4 |
|  | Федеральный бюджет | 76562,5 | 76562,5 | 76555,3 |
|  | Областной бюджет | 130979,0 | 130979,0 | 122524,2 |
|  | Местный бюджет | 83228,5 | 83228,5 | 77383,3 |
|  | Внебюджетные источники | 1223,6 | 0,0 | 1223,6 |
| Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. | Всего | 190148,0 | 190148,0 | 177494,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 119538,5 | 119538,5 | 111084,9 |
|  | Местный бюджет | 70609,5 | 70609,5 | 66409,1 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Всего | 88189,9 | 88189,9 | 88170,6 |
|  | Федеральный бюджет | 76562,5 | 76562,5 | 76555,3 |
|  | Областной бюджет | 11440,5 | 11440,5 | 11439,3 |
|  | Местный бюджет | 186,9 | 186,9 | 176,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Всего | 12500,8 | 11610,3 | 11162,8 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 11610,3 | 11610,3 | 10272,3 |
|  | Внебюджетные источники | 890,5 | 0,0 | 890,5 |
| Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Всего | 1 128,7 | 795,6 | 834,3 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 795,6 | 795,6 | 501,2 |
|  | Внебюджетные источники | 333,1 | 0,0 | 333,1 |
| Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделена расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | Всего | 26,2 | 26,2 | 24,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 26,2 | 26,2 | 24,7 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 13463,4 | 13463,4 | 13326,9 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 13463,4 | 13463,4 | 13326,9 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Всего | 13463,4 | 13463,4 | 13326,9 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 13463,4 | 13463,4 | 13326,9 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами  Администрации города Волгодонска				                              	     И.В. Орлова

Приложение № 3

к  отчету о реализации муниципальной

программы города  Волгодонска

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения города Волгодонска» за 2018 год

Сведения

о достижении значения показателей

муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»   за 2018 год

| № п/п | Показатель (наименование) | Наименование единицы измерения | Значения показателей муниципальной программы, программы муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 15 | 15 | 15 |  |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 55 | 49,0 | 56,3 | В связи с высоким износом сетей, недостаточностью бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» |
| 1.1. | Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | количество | 102 | 102 | 102 |  |
| 1.2. | Площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м. | 41,6 | 41,7 | 41,3 | В связи с приватизацией жилья |
| 1.4 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | количество | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.6 | Количество получателей субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитом на капитальный ремонт многоквартирных домов | количество | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.7 | Количество техобслуживаемого оборудования подводящего газопровода от точки врезки до жилых домов | количество | 0 | 6 | 6 |  |
| Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» |
| 2.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города | % | 99,96 | 99,97 | 99,97 |  |
| 2.2. | Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене | % | 71,0 | 50,1 | 64,6 | В связи с высоким износом сетей, недостаточностью бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта водопроводных сетей |
| 2.3 | Ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги | % | 5,8 | 5,7 | 5,7 |  |
| 2.41 | Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов г.Волгодонска (строительство которых завершено) нарастающим итогом | штук | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.6. | Количество отремонтированных лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет | шт. | 45 | 35 | 35 |  |
| 2.7. | Количество получателей субсидий | количество | 32 | 27 | 27 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 3.1. | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа | % | 3,3 | 3,35 | 3,6 | По результатам привлечения федеральных и областных средств 209 242,6 тыс руб |

Управляющий делами Администрации города Волгодонска 							  И.В. Орлова