## Администрация

## города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2013										№ 688

г.Волгодонск

# Об определении наименования

# объекта на начальном этапе как

# «Туристический центр «Саркел»,

# об утверждении состава рабочей

# группы и первоочередных мероприятий по реализации проекта на 2013-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города Волгодонска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить наименование объекта на начальном этапе как «Туристический центр «Саркел».

2. Создать рабочую группу по реализации проекта «Туристический центр «Саркел» (далее - проекта).

3. Утвердить:

3.1. Состав рабочей группы по реализации проекта (приложение 1);

3.2. Первоочередные мероприятия по реализации проекта на 2013 – 2015 годы (приложение 2).

4. Комитету по управлению имуществом города Волгодонска (Ерохин Е.В.) совместно с комитетом по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (Забазнов Ю.С.) рассмотреть возможность предоставления и передачи земельного участка на берегу Сухо-Соленовской балки между ОАО «ВКДП» и ДЮСШОР № 4 Отделу культуры г. Волгодонска.

5. Заместителю главы Администрации города Волгодонска по градостроительству и архитектуре Плыгунову Н.А. в срок до 04.03.2013 провести заседание рабочей группы.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по градостроительству и архитектуре Н.А. Плыгунова.

Мэр города Волгодонска							В.А. Фирсов

Проект вносит

комитет по градостроительству

и архитектуре

Приложение 1

к постановлению Администрации города Волгодонска

от 04.03.2013   № 688

# Состав

# рабочей группы по реализации проекта

# «Туристический центр «Саркел»

| Председатель рабочей группы | Плыгунов Н.А, заместитель главы Администрации города Волгодонска по градостроительству и архитектуре |
| --- | --- |
| Заместители председателя рабочей группы | Стадников В.Ф., председатель общественной палаты г. Волгодонска (по согласованию) |
|  | Столяр И.В., и.о. заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам |
|  | Катеринич Т.А., депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 9 (по согласованию) |
| Секретарь рабочей группы | Трофимова Л.Ю., юрист частной нотариальной конторы (по согласованию) |
| Члены рабочей группы: | Андреев А.В., директор ООО «Инженерный центр» (по согласованию) Бондаренко Н.Г., начальник Отдела культуры г. Волгодонска Головко П.А., директор Волгодонского художественного музея (по согласованию) Гуменюк А.П., житель города Волгодонска (по согласованию) Сорокин Г.А. житель города Волгодонска (по согласованию) Чалых А.Е., директор сайта «Саркел» (по согласованию) |

# Управляющий делами  	  		                                            И.В. Орлова

Приложение 2

к постановлению Администрации города Волгодонска

от 04.03.2013   № 688

Первоочередные мероприятия по реализации проекта

«Туристический центр «Саркел» на 2013-2015 годы

| №№ п\п | Наименование поручения или задания | Срок начала | Исполнитель | Срок окончания | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка постановления об определении наименования на начальном этапе как «Туристический центр «Саркел», об утверждении состава рабочей группы и первоочередных мероприятий на 2013 – 2015 годы | 15.02.2013 | Плыгунов Н.А., заместитель главы Администрации города Волгодонска по градостроитель-ству и архитектуре | 04.03.2013 |  |
| 2. | Подготовка тематики мероприятий по реализации проекта «Туристический центр «Саркел» | 06.03.2013 | Бондаренко Н.Г., начальник Отдела культуры г. Волгодонска; Борисенко Л.А., исполнительный директор фонда «Православный центр»; Андреев А.В., директор ООО «Инженерный центр» | 20.03.2013 |  |
| 3. | Разработка концепции общего туристического проекта | 20.04.2013 | Чалых А.Е., директор сайта «Саркел» | 20.05.2013 |  |
| 4. | Выделение земельного участка для строительства «Туристического центра «САРКЕЛ» | 15.03.2013 | Ерохин Е.В., председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска | 20.04.2013 |  |
| 5. | Топографическая съёмка | 25.03.2013 | Багин В.Н., директор ООО «Архпроект» | 25.04.2013 |  |
| 6. | Инженерно-геологические изыскания | 25.05.2013 | Майборода В.Н., директор ООО «Изыскатель» | 25.07.2013 |  |
| 7. | Изучение инфраструктуры музеев под открытым небом («Дивногорье»- г. Воронеж) | 05.11.2013 | Бондаренко Н.Г., начальник Отдела культуры г. Волгодонска; Борисенко Л.А., исполнительный директор фонда «Православный центр»; Андреев А.В., директор ООО «Инженерный центр» | 25.12.2013 | При участии всех заинтересо-ванных сторон |
| 8. | 1)Разработка концепции генплана, обоснование инфраструктуры. Произвести контрольную проверку изготовленного электронного макета проекта; 2) Представление на рассмотрение рабочей группы данную модель с приложением чертежа проекта и технического описания | 05.03.2013 05.06.2013 | Забазнов Ю.С., главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по градостроитель-ству и архитектуре Администрации города Волгодонска; Борисенко Л.А., исполнительный директор Волгодонского городского общественного фонда «Православный центр»; Гуменюк А.П., житель города Волгодонска; Андреев А.В., директор ООО «Инженерный центр» | 25.05.2013 05.07.2013 | При участии всех заинтересо-ванных сторон |
| 9. | Привлечение возможных участников проекта на местном уровне | постоянно | Плыгунов Н.А., заместитель главы Администрации города Волгодонска по градостроитель-ству и архитектуре |  |  |
| 10. | Привлечение возможных инвесторов на областном и федеральном уровне. Иностранные партнёры | Сентябрь 2013 | Администрация города Волгодонска |  | Формула: «Ваше место в истории» |
| 11. | Обеспечение взаимодействия с историками и соотечественниками за рубежом | Постоянно | Бондаренко Н.Г., начальник Отдела культуры г. Волгодонска; Сорокин Г.А., житель города Волгодонска; Головко П.А., директор Волгодонского художественного музея; Гуменюк А.П., житель города Волгодонска |  | Девиз: «Связь времён и толерантности альтернати-вы нет!» |
| 12. | Получение заключения специалистов РАН по проделанной работе | 2013 | Павлинок И.В., директор Эколого-исторического музея; Гуменюк А.П., житель города Волгодонска | 2013 |  |
| 13. | Рекламно-информационное освещение проекта | Постоянно | Борисенко Л.А., директор студии «Восток-Дон» | Постоянно | Девиз: «Если не мы, то кто?» |
| 14. | Разработка бизнес-плана, экономическое обоснование проекта. | Май 2013 | Андреев А.В., директор ООО «Инженерный центр» | 01.02.2014 |  |
| 15. | Обеспечение взаимодействия с РАН и Эрмитажем, получение доступа к запасникам | март 2013 | Павлинок И.В., директор Эколого-исторического музея; Гуменюк А.П., житель города Волгодонска |  |  |
| 16. | Архитектурное оформление проекта | 25.05.2013 | Андреев А.В., директор ООО «Инженерный центр» | 25.07.2013 | Комитет по градо-строите- льству и архитек-туре Админи- страции города Волго-донска |
| 17. | Разработка рабочих чертежей «пилотной части» крепости по древней технологии | Октябрь 2013 | Андреев А.В., директор ООО «Инженерный центр»; Гуменюк А.П., житель города Волгодонска | 25.12.2013 |  |
| 18. | Подготовка генплана и трассы наружных сетей, дороги и площадки | Октябрь 2013 | Андреев А.В., директор ООО «Инженерный центр» | 25.12.2013 |  |
| 19. | Разработка рабочих чертежей крепости, рабочих чертежей объектов инфраструктуры | Декабрь 2013 | Андреев А.В., директор ООО «Инженерный центр» | 25.06.2014 |  |
| 20. | Подготовка стратегии финансирования проекта. Организация сбора средств для частичного финансирования работ | Декабрь 2013 | Столяр И.В., и.о. заместителя главы Администрации города Волго-донска по эконо-мике и финансам; Борисенко Л.А., исполнительный директор Волгодонского городского общественного фонда «Православный центр» | Декабрь 2014 |  |
| 21. | Подготовка документов для получения грантов на областном и федеральном уровне | Декабрь 2014 | Борисенко Л.А., исполнительный директор Волгодонского городского общественного фонда «Православный центр»; Чалых А.Е., директор сайта «Саркел» | Декабрь 2015 |  |
| 22. | Подготовка графических материалов для представления инвесторам и на гранты | Декабрь 2014 | Борисенко Л.А., исполнительный директор Волгодонского городского общественного фонда «Православный центр»; Чалых А.Е., директор сайта «Саркел» | Декабрь 2015 |  |
| 23. | Создание рабочего сайта совместно с фондом «Православный центр», интерактивной карты | Декабрь 2013 | Чалых А.Е., директор сайта «Саркел» | Декабрь 2014 |  |
| 24. | Издание альбома с исторической информацией, других печатных материалов | Декабрь 2014 | Чалых А.Е., директор сайта «Саркел» | Ноябрь 2015 |  |
| 25. | Изготовление сувенирной продукции, дисков с клипами и фильмом | Сентябрь 2014 | Борисенко Л.А., директор студии «Восток-Дон» | Ноябрь 2015 |  |
| 26. | Изготовление туристической карты с полной информацией о проекте, с указанием маршрутов и гостиниц | Декабрь 2013 | Андреев А.В., директор ООО «Инженерный центр» | Декабрь 2015 |  |
| 27. | Оформление цикла исторических фильмов | Декабрь 2013 | Борисенко Л.А., директор студии «Восток-Дон»; Сорокин Г.А., житель города Волгодонска | Декабрь 2015 |  |

# Управляющий делами					                                  И.В. Орлова